프로젝트 최종 보고서

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| 작성일자 | 2016. 11. 13. |
| 작성자 | 2618 손 동 범 |

< 개정 이력 >

| 버전 | 개정일자 | 개정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2016.08.09 | 최초 작성 | 손동범 |
| 0.2 | 2016.09.10 | 플레이 방식 구상 및 스토리 구상 시작 | 손동범 |
| 0.3 | 2016.09.20 | 플레이어블 캐릭터 개발 시작 | 손동범 |
| 0.4 | 2016.09.24 | 오브젝트 개발 시작 | 손동범 |
| 0.5 | 2016.09.27 | 플레이어 기능_앉기 구현 시작 | 손동범 |
| 0.6 | 2016.09.28 | 플레이어 기능_앉기 보충 | 손동범 |
| 0.7 | 2016.10.03 | 깃허브 연동, 중간 보고서 작성 | 손동범 |
| 0.8 | 2016.10.20. | 플레이어 캐릭터 개발 완료, 레벨 디자인 시작 | 손동범 |
| 0.9 | 2016.10.25 | 광원 배치를 통한 레벨 디자인 시작, 플레이어와 오브젝트 크기 표준화 | 손동범 |

1. 프로젝트 최종보고 개요

1.1. 프로젝트 명

본인의 프로젝트 명을 작성합니다.

1.2. 프로젝트 일정

| 단계 | 세부 Task | 작업 일자 | 완료 여부 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트계획 | 범위 일정 확정 | 8/9 ~ 8/10 | Y | 프로젝트 계획서 |
| 설계 | 플레이방식 구상 | 9/10 ~ | P | 게임 기획서 |
|  | 스토리 구상 | 9/10 ~ 10/20 | P | 게임 시나리오 |
| 개발 | 캐릭터 개발 | 9/20 ~ 10/20 | Y | 플레이어블 캐릭터 |
|  | 적 캐릭터 개발 | X | N | 적 캐릭터 |
|  | 오브젝트 개발 | 9/24 ~ | P | 프로토타입 레벨 |
|  | 레벨 개발 | 10/25~ | P |  |
| 테스트 | 레벨 테스트 | X | N |  |
|  | 버그 테스트 및 수정 | X | N |  |
| 완료 | 밸런싱 | X | N |  |

※ 산출물은 반드시 필요한 산출물만 최소화하여 작성합니다.

2. 프로젝트 작업 일지

1) 2016.10.20. 작업일지

| 작업 일자 | 2016.10.20. (목) | 세부 Task | 플레이어블 캐릭터 개발 완료 레벨 디자인 시작 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 내용 | 캐릭터 앉기 시 카메라 위치의 전환을 좀 더 부드럽게 하기 위해 TimeLine 노드를 이용하여 캐릭터 앉기 관련 부분을 모두 수정함. - 좀 더 부드러운 앉기 가능 플레이어 캐릭터 개발 완료 -1인칭 형태의 캐릭터 -달리기, 걷기, 앉기, 점프, 손전등을 키고 끄기 가능 레벨에 쓰일 간단한 시험용 건물을 모델링 하기 시작 시작 |  |  |
| 이슈 사항 | 플레이어블 캐릭터 개발 완료 |  |  |
| 비고 |  |  |  |

2) 2016.10.25. 작업일지

| 작업 일자 | 2016.10.25. (화) | 세부 Task | 레벨 개발, 오브젝트 개발 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 내용 | Lighting Mobility(Static, Status, Movable) 개념을 이해하여 기존에 Geometry Actor를 통해 만들었던 구조물들을 모두 Static Mesh로 변경하여 Lighting을 좀 더 자연스럽게 변경함 캐릭터 크기와 구조물의 크기를 별도의 수정 없이 사용할 수 있도록 기준을 정하고 모듈화함. 프로토 타입 레벨 Hall(임시명) 개발 시작 |  |  |
| 이슈 사항 |  |  |  |
| 비고 |  |  |  |

3) 작업일지 제목3

| 작업 일자 | 2016.10.29. (토) | 세부 Task | 레벨 개발 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 내용 | 기존 Light Source의 위치 변경 및 Hall에 배치한 Static Mesh의 위치 수정 Static Mesh를 추가 배치하여 어느 정도 건물의 형태를 띠기 시작 |  |  |
| 이슈 사항 | Light Source 배치에 문제가 있는지 StaticMesh 사이로 빛이 새는 현상이 있음 |  |  |
| 비고 |  |  |  |

4) 2016.10.30

| 작업 일자 | 2016.10.30. (일) | 세부 Task | 레벨 개발 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 내용 | Hall의 Static Mesh 추가 배치 |  |  |
| 이슈 사항 | LightMap Resolution 향상을 통해 빛샘현상을 해결할 수 있을 것으로 보임 |  |  |
| 비고 |  |  |  |

5) 작업일지 제목5

| 작업 일자 | 2016.10.31. (월) | 세부 Task | 레벨 개발 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작업 내용 | 기존 Static Mesh로 구현한 레벨을 모두 BSP Geometry로 대체 =>후에 모두 Static Mesh로 변환해서 Mapping할 예정 배치한 Light Source를 모두 제거 |  |  |
| 이슈 사항 |  |  |  |
| 비고 |  |  |  |

3. 프로젝트 최종 산출물

3.1. 산출물 위치

지금까지 작성한 산출물(코드, 문서 등)을 잘 정리하여 github로 올리시기 바랍니다.

※ 최종 산출물을 open하고 싶지 않은 경우에만 myha@dimigo.hs.kr로 보내기

1) github 계정 : Aytte//bumin35@naver.com

2) repository명 : myUE4Project

3.2. 산출물 설명

- 지금까지 작성한 최종 산출물에 대해 간략히 설명합니다.

- 설명을 돕기 위해 실행 결과 또는 화면을 캡춰할 수 있습니다.

4. 프로젝트 최종 평가

1인 1프로젝트에 대해 최종 평가를 합니다.

| 잘된 점 |  |
| --- | --- |
| 잘 안된 점 |  |
| 느낀 점 |  |